Proje Adı : YOYO - Yeni Nesil Operasyonel Yönetim Otomasyonu

Anahtar Kelimeler:  Yapay Zeka, Otomasyon, Operasyonel Verimlilik, Müşteri Memnuniyeti, Veri Analizi, Hizmet Yönetimi, Modelleme ve Entegrasyon, Operasyonel Süreçler

Proje Özeti: Gelişen teknoloji ve değişen yaşam tarzları sonucunda çalışma hayatında online ortama geçiş, artan müşteri talepleri ve zaman kısıtıı, işletmelerin proaktif hizmet yönetimi için yeni otomasyon sistemlerine olan ihtiyacı doğurmuştur. YOYO projesi işletmelerin kullanıcıları tarafından oluşturulan hizmet taleplerine doğru temsilci veya uzmanın atanmasını etkili bir şekilde sağlamak için yapay zeka destekli bir ürün geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, günümüzün hızlı iş ortamında, taleplerin etkili bir şekilde işlenmesini ve işletmelerin kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmesini sağlamayı hedeflemektedir.

YOYO ile yapay zeka yetenekleri ve otomasyon seviyeleri hala gelişme aşamasında olan destek masası yönetimi araçlarının ötesine geçmek hedeflenmektedir. Ayrıca, IT destek alanına odaklanmış olan mevcut ürünlerden farklı olarak, farklı sektörlere hizmet verebilecek bir çerçeve ürün geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje, lojistik, pazarlama, telekomünikasyon gibi çeşitli sektörler için yapay zeka teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bir ürünü içerecektir.

Bir müşteri talebi veya hizmet talebine doğru temsilci veya uzman atamasını insan gücüyle değil, yapay zeka modelleriyle büyük veri işleme yöntemleri kullanarak gerçekleştirecektir. Bu sayede operasyon verimliliği önemli ölçüde artacak ve farklı sektörler için hizmet sağlama kabiliyeti geliştirilecektir.

YOYO projesi, işletmelerin taleplerini etkili bir şekilde yönetmelerine ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak yenilikçi bir yapay zeka çözümü sunmayı hedeflemektedir.

Hedeflenen Kazanım ve Sonuçlar: Proje sonunda aşağıda sıralı hedeflerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır:

• YOYO platformu tasarımını ve geliştirilmesini tamamlamak

• YOYO platformu için uygun yapay zeka modellerini araştırmak ve seçmek.

• YOYO platformu ile ilişkilendirilecek hizmet taleplerini ve gereksinimlerini belirlemek

• YOYO platformunu test etmek ve doğrulamak için bir pilot uygulama gerçekleştirmek

• YOYO platformunu işletmelere uygulamak için bir dağıtım stratejisi geliştirmek

• YOYO platformunun operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini değerlendirmek

ÇIKTILAR:

1. YOYO Yazılımı:

o Talep Yönetimi Modülü

o Atama ve Yönlendirme Modülü

o İzleme ve Raporlama Modülü

o Veri Analitiği Modülü

o Öngörü Modelleme Modülü

o Otomatik Operasyon Modülü

2. Hizmet Talebi Yönetimi Sistemi:

o Taleplerin otomatik olarak alınması ve kaydedilmesi modülü

o Taleplerin önceliklendirilmesi ve sınıflandırılması modülü

o Uygun ajanın atanması ve yönlendirilmesi modülü

o Talep süreçlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması modülü

o Müşteri geri bildirimlerinin yönetimi modülü

3. Veri Analitiği ve Öngörü Modelleri:

o İşletmenin geçmiş verilerinin analiz edilmesi modülü

o Talep trendlerinin ve desenlerinin belirlenmesi modülü

o Talep öngörülerinin yapılması ve gelecekteki talep tahminleri modülü

o Kaynak planlaması ve talep yönetiminde veriye dayalı kararlar modülü

4. Otomatikleştirilmiş Operasyon Süreçleri:

o Talep yönetimi süreçlerinin otomatikleştirilmesi modülü

o Atama ve yönlendirme işlemlerinin otomatik olarak yapılması modülü

o İş akışının otomatik takip edilmesi ve durum güncellemeleri modülü

o Raporlama ve analitik verilerin otomatik üretilmesi modülü

o İşletmenin özel ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir modülleri

5. Kullanıcı Arayüzü ve Deneyimi:

o Kullanıcı dostu bir arayüz tasarımı modülü

o Kolay kullanım ve gezinme özellikleri modülü

o Kişiselleştirme ve kullanıcı tercihlerine uyum sağlama modülü

6. Entegrasyon ve Uyum:

o İşletmenin mevcut sistemlerine entegrasyon sağlanması modülü

o Veri paylaşımı ve senkronizasyonu için API'lerin geliştirilmesi modülü

o İşletmenin uyum gereksinimlerine (ör. GDPR) uygunluk modülü

7. Performans ve Güvenilirlik:

o Yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir sistem altyapısı modülü

o Hata toleransı ve güvenilirlik için gereksinimlerin karşılanması modülü

o Hızlı yanıt süreleri ve kesintisiz çalışma imkanı modülü

Ar-Ge Niteliği: YOYO, Ar-Ge odaklı bir yapay zeka projesidir. Projenin Ar-Ge aşaması, yapay zeka teknolojilerinin derinlemesine araştırılması ve analiz edilmesini içerecektir. Farklı yapay zeka algoritmaları ve modelleri incelenip, performansları değerlendirilip, en uygun olanlar seçilecektir. Ayrıca, projemiz yapay zeka modelleriyle entegre çalışacak bir framework tasarımı ve geliştirilmesini de içerecektir. Bu süreçte uygun bir mimari belirlenip, programlama dilleri ve geliştirme ortamları seçilecek, veri akışı ve iletişim protokolleri tasarlanacaktır. Ar-Ge aşamasında ayrıca veri analizi yapılacak ve talep atama algoritması geliştirilecektir. Bu sayede YOYO projesi, yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla ilgili ileri düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren bir çerçeveyi (framework) ortaya koyacaktır.

Yenilikçi Yönü: YOYO projesi, işletmelerin hizmet taleplerini etkin bir şekilde yönetmek için yenilikçi bir yaklaşım sunacaktır. Yapay zeka destekli bu ürün, talep tarafındaki başvuruları hızlı ve etkili bir şekilde işlemek için büyük veriyi benzersiz bir şekilde analiz edecektir. Ayrıca, farklı sektörler için kullanılabilen bir yapıya sahip olmasıyla da öne çıkacaktır. YOYO projesi, mevcut destek masası yönetimi araçlarından farklı olarak, yapay zeka yeteneklerini ve otomasyon seviyelerini ileri düzeye taşıyarak işletmelerin operasyon verimliliğini önemli ölçüde artıracaktır. Bu yenilikçi yaklaşım, işletmelerin proaktif bir şekilde hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

İnovasyon yönü olarak YOYO platformu, yapay zeka modellerinin entegrasyonuyla yeni ve gelişmiş hizmet stratejileri ve çözümleri oluşturmak mümkün olacaktır. Bu sayede, işletmelerin yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesine ve rekabet avantajı elde etmesine olanak tanıyacaktır.

Proje Detayı : YOYO projesi, işletmelerin taleplerini etkili bir şekilde yönetmelerine ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak yenilikçi bir yapay zeka çözümü sunmayı hedeflemektedir.

İş Paketleri

Projenin iş paketlerini ve tanımlarını teknik detaylarla birlikte aşağıdadır:

İş Paketi 1 : Araştırma ve Analiz

Bu iş paketinde, YOYO için gerekli olan yapay zeka modellerini araştırmayı ve analiz etmeyi içerecektir. Farklı yapay zeka algoritmaları ve modelleri incelenip performansları değerlendirilecek ve en uygun olanlar seçilecektir. Makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme ve benzeri teknikler kullanılarak yapay zeka modellerinin araştırılması ve karşılaştırılması yapılacaktır. Veri setleri oluşturulacak, eğitim ve test süreçleri gerçekleştirilecek ve performans metrikleri kullanılarak modellerin değerlendirmesi yapılacaktır.

Bu iş paketinde aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir:

• G1.1. Farklı yapay zeka algoritmalarını ve modellerini literatür taraması

• G1.2. Veri setlerinin oluşturulması ve veri ön işleme tekniklerini uygulanması

• G1.3. Yapay zeka modellerini eğitim ve test verileriyle eğitilmesi ve performanslarının metriklerle değerlendirilmesi

İş Paketi 2 : Framework Tasarımı ve Geliştirme

Bu iş paketi, YOYO framework'ünün tasarımını ve geliştirilmesini içerecektir. Yapay zeka modelleriyle entegre çalışacak bir framework oluşturulup ve gereksinimler doğrultusunda geliştirilecektir. Framework için uygun bir mimari belirlenecektir. Programlama dilleri ve geliştirme ortamları seçilecektir. Yapay zeka modellerinin entegrasyonu, veri akışı ve iletişim protokolleri tasarlanacaktır. Framework'ün geliştirme süreci iteratif bir şekilde gerçekleştirilip, testler yapılacak ve hatalar giderilecektir.

Bu iş paketinde aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir:

• G2.1. Proje gereksinimlerinin belirlenmesi

• G2.2. Framework mimarisinin belirlenmesi, bileşenlerinin tanımlanması

• G2.3. Yapay zeka modellerini framework'e entegre edilmesi için API'ler veya arayüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi

• G2.4 Veri akışı, işlem sırası ve iletişim protokolleri gibi teknik detayları belirlenmesi

İş Paketi 3 : Veri Analizi ve Talep Atama Algoritması Geliştirme

Bu iş paketi, YOYO ile ilişkilendirilecek hizmet taleplerini analiz etmeyi ve doğru taleplerin atanması için bir algoritma geliştirmeyi içerecektir. Pilot çalışmada kullanılacak işletmelerin müşteri verileri analiz edilecek ve veri analitiği yöntemleri uygulanacaktır. Hizmet talepleri ve ajanların özellikleri arasında ilişkiler belirlenecektir. Talep atama algoritması tasarlanıp, verilerin gerçek zamanlı olarak işlenmesi ve atama kararlarının hızlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır.

Bu iş paketinde aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir:

• G3.1. İşletmenin mevcut veri setlerinin analiz edilmesi ve veri analitiği yöntemlerini uygulanması

• G3.2. Veri setlerindeki desenleri, eğilimleri ve ilişkileri belirlemek için istatistiksel analiz ve veri keşfi yöntemleri kullanılması

• G3.3. Hizmet talepleri arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi ve bu analiz sonuçlarına dayanarak bir talep atama algoritması geliştirilmesi

• G3.4 Geliştirilen algoritmanın performansının test edilmesi ve gerçek zamanlı veri işleme süreçlerini optimize edilmesi.

İş Paketi 4 : Pilot Uygulama ve Test

Bu iş paketi, YOYO framework'ünü test etmek ve doğrulamak için bir pilot uygulama gerçekleştirmeyi içerecektir. Belirlenen bir test ortamında YOYO platformu uygulanacaktır. Gerçek verilerle pilot bir sistem oluşturulup ve farklı senaryolarda testler yapılacaktır. Oluşturulan platformun performansı değerlendirilerek hatalar tespit edilip iyileştirmeler yapılacaktır.

Bu iş paketinde aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir:

• G4.1. Gerçek veriler kullanılarak pilot bir sistem oluşturulacak ve farklı senaryolarda testler yapılacak

• G4.2. Test sonuçları analiz edilerek platformun güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik açısından performansını değerlendirilmesi

İş Paketi 5: Raporlama

Bu iş paketi, projenin ilerleyişini raporlama ve belgeleme faaliyetlerini içerecektir. Bu raporlar, projenin geliştirilmesi sürecinde elde edilen verileri ve sonuçları içerecektir. Tüm rapor içerikleri, projenin gereksinimleri ve paydaşların beklentileri doğrultusunda belirlenip, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve gelecekteki çalışmalara referans için kullanılmak üzere saklanacaktır.

Bu iş paketinde aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir:

• G5.1 Test Listesinin Raporlama için Çıkartılması

• G5.2 Rapor içeriklerinin Özelleştirilmesi

• G5.3 Tüm Süreçlerin Dokümante edilmesi

İş Paketi 6 : Proje Yönetimi ve Koordinasyon

Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi kapsamında yapılacak çalışmaların iş paketi bazında alt kırılımları aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu iş paketinde aşağıdaki faaliyetler yürütülecektir:

• G6.1. Proje Aktiviteleri İzlenmesi, Kontrolü ve Dokümantasyonu

• G6.2 Proje Yönetim ve İletişim Planının Oluşturulması ve Kayıt Altına Alınması

• G6.3 Proje Risklerinin Yönetimi (Risklerin Tanımlanması, Risk Analizi, Risklerin Yanıtlanması) ve Dokümantasyonu

• G6.4 Proje Personellerinin Belirlenmesi ve Atanması

• G6.5 Proje Maliyetlerinin Tahminlemesi, Satın Alma Listelerinin Çıkarılması, Bütçenin Takibi ve Dokümantasyonu

• G6.6 Proje Kapanışı

Ekonomik Değeri: YOYO projesi, işletmelere önemli ekonomik değerler sunacaktır. İlk olarak, proje operasyonel süreçlerde maliyet azaltma sağlayarak işletmelerin kar marjını artırılacaktır. Yapay zeka tabanlı otomasyonlar sayesinde tekrarların önlenmesi ve verimliliğin artmasıyla iş gücü maliyetleri düşecek ve hatalar en aza indirilecektir. Bu da işletmelerin maliyetlerini düşürerek finansal açıdan daha sağlıklı bir konuma gelmelerini sağlayacaktır.

Ayrıca, işletmelere sağladığı verimlilik artışı büyük bir ekonomik avantaj sağlayacaktır. Doğru talep atamaları, hızlı talep işleme ve tekrarların önlenmesi gibi çözümler, işletmelerin aynı süre içinde daha fazla işi tamamlamasına ve daha fazla müşteriye hizmet sunmasına olanak tanıyacaktır. Bu verimlilik artışı, işletmelerin iş hacmini artırmasını ve daha fazla gelir elde etmesini sağlayacaktır.

YOYO aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırarak ekonomik değeri yükseltmesi hedeflenmektedir. Doğru talep atamaları ve hızlı hizmet sağlama gibi çözümler, müşterilerin sorunsuz ve etkileşimli bir deneyim yaşamasını sağlayacaktır. Memnun müşteriler, işletmeye sadık kalma eğilimindedir ve tekrar eden iş fırsatları yaratacaktır. Bu da işletmelerin müşteri sadakati sayesinde gelirlerini artırmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca işletmelere rekabet avantajı sağlayacaktır. İnovatif yapay zeka tabanlı çözümler ve hızlı hizmet sağlama, işletmelerin diğer rakiplerine göre daha verimli ve etkili olmasını ve işletmelerin pazarda üstün bir konuma gelmeleri ile rekabetçi bir avantaj elde etmelerini sağlayacaktır.

Son olarak, YOYO işletmelerin geleceğe yönelik yatırımlarını temsil edecek bir platform olacaktır. Yapay zeka teknolojilerine yatırım yaparak, işletmeler inovasyonu ve teknolojik dönüşüme başaracaktır. Bu da işletmelerin rekabetçiliklerini artırıp, sürdürülebilir büyümeyi destekler ve uzun vadede ekonomik değer sağlayacaktır.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, YOYO projesi işletmelere maliyet azaltma, verimlilik artışı, müşteri memnuniyeti, rekabet avantajı ve geleceğe yatırım gibi önemli ekonomik değerler sunarak işletmelerin başarılarına katkı sağlamakta bu da ülke ekonomisinin güçlenmesine olanak sağlayacaktır.

Çevreye Etkileri: YOYO projesi, çevreye olumlu etkiler sunarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacaktır. Projede kullanılan yapay zeka tabanlı otomasyonlar, işletmelerin kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. Örneğin, işletmelerin operasyonel süreçlerinin otomatikleştirilmesi, enerji verimliliğini artırıp enerji tüketimini azaltacaktır. Bu da doğal kaynakların korunması açısından önemli bir adım olacaktır.

Ayrıca, YOYO sunduğu dijital dönüşüm imkanları, kağıt kullanımını azaltıp işletmelerin çevre dostu uygulamalara yönelmesini sağlayacaktır. Geleneksel kağıt tabanlı süreçlerin dijital ortama taşınması, kağıt tüketimini azaltılacak ve ağaç kesimlerini de engelleyecektir. Bu da ormansal alanların korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından önemli rol oynayacaktır.

YOYO projesi aynı zamanda işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini güçlendirmelerine yardımcı olacaktır. Verimli kaynak kullanımı, atık miktarını azaltır ve geri dönüşüm süreçlerine olan ihtiyacı azalacaktır. İşletmelerin daha az atık üretmesi ve çevreye zarar veren maddelerin kontrol altında tutulması, doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak, YOYO projesi çevreye olumlu etkiler sağlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunacaktır. Verimli kaynak kullanımı, kağıt tüketiminin azalması ve dijital dönüşüm gibi faktörler, işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede de işletmelerin çevresel sürdürülebilirlik yolunda adımlar atmasına ve çevreye olan etkilerini azaltmasına destek olacaktır.